ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ….

на выборочный капитальный ремонт объекта Жилой дом по адресу:

с.Вертикос, ул.Лесная 5

«….»  …………. 2012г.

Стороны настоящего муниципального контракта:

1. Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице Главы Администрации Лемешевой Ольги Викторовны, действующей на основании Устава.

2. …………. «……………..», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице …………….. действующего на основании ………., по итогам открытого аукциона в электронной форме «Выборочный капитальный ремонт  объекта Жилой дом по адресу: с.Вертикос, ул.Лесная 5» протокол № 2 от 29 августа 2012г., реестровый номер торгов 0165300002012000004, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязан организовать, скоординировать и выполнить работы по выборочному капитальному ремонту объекта Жилой дом по адресу: с.Вертикос, ул.Лесная 5, а также обеспечить соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. Подрядчик  вправе выполнять определенные виды работ по капитальному ремонту объекта  самостоятельно при условии наличия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц. В случае привлечения Подрядчиком субподрядных организаций на определенные виды работ, Подрядчик должен предоставить Муниципальному заказчику копии заключенных договоров и копии свидетельств о допуске к видам работ указанных в договоре субподряда.

Подрядчик обязуется сдать выполненные работы и объект в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, Муниципальному Заказчику в установленные настоящим муниципальным контрактом сроки.

1.2. Виды работ, общая стоимость работ указаны в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (Приложение № 1). Выполнение работ производится в соответствии с сметной документацией.

2.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало работ – День подписания муниципального контракта

2.2. Срок завершения работ по контракту:

- Работы выполнить до 30.11.2012г.

- 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по объекту строительными материалами и оборудованием.

3.2.Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.3. Все материалы, оборудование должны:

- соответствовать проектно-сметной документации, замена материалов на аналогичные осуществляется только по письменному согласованию с муниципальным заказчиком.

- все поставляемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, пройти входной лабораторный контроль. На оборудование, кроме того, должны быть представлены руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием данных материалов и оборудования.

3.4. Подрядчик обязан за свои средства с использованием своей лаборатории или лаборатории сторонней организации в ходе приемки поступающих на строительную площадку материалов и оборудования, а также выполненных строительно-монтажных работ, обеспечить все предусмотренные нормами и проектом испытания и измерения и предоставить результаты этих испытаний Муниципальному заказчику до приемки им выполненных работ.

3.5. В случае, если произведенные по инициативе Муниципального заказчика испытания и измерения, выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнения контракта, Муниципальный заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

3.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения муниципального контракта материалов, оборудования до подписания акта приемки выполненных работ и передачи соответствующих документов.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.  По настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязан:

4.1.1. Предоставить муниципальному заказчику календарный график производства работ для согласования в срок не позднее 5-ти календарных дней после получения проектно-сметной документации. Муниципальный контракт считается недействительным без согласованного Муниципальным Заказчиком календарного графика производства работ.

4.1.2. Выполнить все работы в соответствии с техническим заданием Муниципального Заказчика, проектно-сметной документацией, действующим законодательством РФ, Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, СНиПами (ст. 754 Гражданского кодекса РФ)  в полном объеме и в сроки, указанные в гл. 2  настоящего муниципального контракта, и сдать объект Муниципальному Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

4.1.3. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, действующим законодательством РФ, строительными нормами и правилами;

- соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, сохранение в надлежащем виде земли на строительной площадке и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии;

- качество выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное (в согласованные с Муниципальным Заказчиком сроки) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

4.1.3. в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта приемки объекта освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

4.1.5. Немедленно известить Муниципального Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности  технической документации;

- возможных неблагоприятных для Муниципального Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на строительной площадке до приемки Муниципальным Заказчиком результата работ.

4.1.7. обеспечивать доступ на территорию строительной площадки представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.

4.1.8. обеспечить представителям Муниципального Заказчика, органов государственного строительного надзора возможность контроля и надзора за качеством выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.1.9. Нести полную ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ людям, помещениям и другому имуществу. Компенсировать Муниципальному заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Муниципальным контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

4.2. Муниципальный Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику в 5 -и дневный срок с момента подписания настоящего муниципального контракта сметную документацию. Передаваемая Муниципальным Заказчиком сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке. Представление Муниципальным Заказчиком не должным образом оформленной или не комплектной документации приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Муниципальному Заказчику.

4.3. Муниципальный Заказчик обязан при завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.

4.4. Муниципальный Заказчик обязан оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные гл.8 настоящего муниципального контракта.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Муниципальный Заказчик назначает своего представителя, который от имени Муниципального Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям муниципального контракта.

Уполномоченный Муниципальным Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с согласованным календарным графиком производства работ (Приложение № 2).

5.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.

5.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.5. Подрядчик письменно информирует Муниципального Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Муниципальным Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Муниципального Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Муниципального Заказчика  или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Муниципального Заказчика, а затем восстановить ее.

5.6. В случае если Муниципальным Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.7. В случае и порядке, предусмотренном действующим законодательством, Муниципальный Заказчик вправе при исполнении муниципального контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной муниципальным контрактом части работ путем заключения дополнительного соглашения к настоящему муниципальному контракту. При этом, по согласованию с Подрядчиком, Муниципальный Заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены путем заключения дополнительного соглашения к настоящему муниципальному контракту.

5.8. При поступлении дополнительных денежных средств из бюджетов всех уровней, Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком производит корректировку действующего календарного графика производства работ для досрочного выполнения работ по муниципальному контракту.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка этапа выполненных работ осуществляется на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и исполнительно-технической документации на выполненные работы. Приемка выполненных работ производится Муниципальным Заказчиком поэтапно на основании письменного  извещения Подрядчика об окончании выполнения этапа работ в течение семи календарных дней. Подрядчик должен передать пакет исполнительно-технической документации за семь календарных дней до начала приемки выполненных работ. Приемка выполненных работ Муниципальным Заказчиком производится с участием представителя Подрядчика.

6.2. Приемка объекта производится в течение десяти рабочих дней со дня получения Муниципальным Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

6.3. Подрядчик должен передать Муниципальному Заказчику за пятнадцать календарных дней до начала приемки готового объекта один экземпляр исполнительно-технической документации в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства  и требования, предъявляемые  к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», согласно настоящему муниципальному контракту. Подрядчик письменно подтверждает Муниципальному Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

6.4. Подрядчик после оформления приемки выполненных работ Муниципальным Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством перед подписанием акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

6.5. В случае, если представленные результаты работ (далее - СМР) в полной мере соответствуют обязательствам, принятым Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту и, в том числе, приложениями к нему, Муниципальный Заказчик принимает результат работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки выполненных работ  (ф. КС-2).

6.6. В случае, если представленные результаты СМР содержат отклонения от условий Муниципального контракта, Муниципальный заказчик представляет перечень замечаний к результату выполненных работ, в котором указывает недостатки результатов СМР, явившиеся причиной для отказа от их приемки, а также порядок и сроки устранения выявленных недостатков. При этом Муниципальный заказчик не подписывает акт сдачи-приемки выполненных СМР (ф. КС-2).

6.7. Результаты СМР  с замечаниями и (или) претензиями подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные Муниципальным заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение 10-ти рабочих дней с момента предоставления Муниципальным заказчиком Подрядчику перечня замечаний. Доработка результатов СМР осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов Муниципальным Заказчиком.

6.8. В случае, когда устранение таких недостатков в установленный срок невозможно, Муниципальный Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Муниципальный контракт, отказаться от  приемки невыполненной или выполненной с ненадлежащим качеством части работ и не оплачивать Подрядчику работы в соответствующей части.

6.9. Муниципальный заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Муниципального контракта или приложений к нему, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки работ (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 3-х рабочих дней после их обнаружения, а Подрядчик обязуется устранить допущенные нарушения в срок, предусмотренный п.6.8 настоящего Муниципального контракта.

6.10. В случаях, когда это предусмотрено законом или это вытекает из характера работ, выполняемых по муниципальному контракту, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания, проведенные Подрядчиком. В этих случаях приемка может осуществляться Заказчиком только при положительном результате предварительных испытании, оформленном надлежащим образом

6.11. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Муниципального контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Подрядчик гарантирует:

•   Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего муниципального контракта и в соответствии с действующим законодательством, в том числе Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, проектно-сметной документацией (ст. 52 Градостроительного кодекса РФ).

•   Качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, со СНиПами и действующими нормами (СТ. 754 Гражданского кодекса РФ).

•   Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

7.2. Срок гарантии качества выполненных в полном объеме работ устанавливается 36  месяцев со дня подписания акта о приемке законченного строительством объекта. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего Муниципального контракта.

7.3. Муниципальный  Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Муниципального Заказчика.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Муниципальный Заказчик назначает квалифицированную комиссию, которая составит соответствующий акт фиксирования дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

7.5. Подрядчик, предоставивший оборудование и материалы для выполнения работ, отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (СТ. 475 Гражданского кодекса РФ).

8. ОПЛАТА РАБОТ

8.1. Цена муниципального контракта составляет  восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать  (876630) рублей

Цена контракта включает в себя компенсацию всех издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, в том числе:

- стоимость выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией;

- стоимость используемых материалов и оборудования;

- налоги, сборы и пошлины;

- затраты на дополнительный транспорт материалов и оборудования, перевозку рабочих, командировочные расходы;

- стоимость гарантийных обязательств;

- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Муниципального контракта;

- другие расходы.

Цена формируется путем умножения начальной максимальной цены контракта, определенной в техническом задании Муниципального заказчика (Приложение  № 1 к настоящему Муниципальному контракту) и равной 876630  рублей, на коэффициент снижения стоимости работ. Коэффициент снижения стоимости работ составляет – ………...

Цена настоящего Муниципального контракта остается неизменной на весь период действия контракта.

8.2. Муниципальный Заказчик производит оплату по настоящему муниципальному контракту в следующем порядке:

- Оплата работ будет производиться на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта выполненных работ (форма КС-2)  в течение 20 банковских дней со дня предъявления счет-фактуры.- Окончательный расчет будет производиться по факту выполнения всего объема работ в течение 20 банковских дней после подписания акта приемки  и предоставления исполнительной и технической документации.

8.3. Оплата за выполненные работы производится Муниципальным Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.

8.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, требований технического задания, технических регламентов, а также условий настоящего Муниципального контракта, не подлежат оплате Муниципальным заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

9.1.  Сумма обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 175326 рублей (20% от начальной (максимальной) цены контракта).

9.2. Обеспечение исполнения  муниципального контракта представлено Подрядчиком следующим способом:________________________________________________________

(указать, какой из перечисленных способов обеспечения исполнения муниципального контракта определил Подрядчик:

А) безотзывная банковская гарантия;

Б) передача Муниципальному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

В) договора поручительства.

9.3. Обеспечение исполнения контракта подтверждено Подрядчиком следующими документами (Приложение № 3): ___________________________________________

(указать, каким из перечисленных документов Подрядчик подтвердил обеспечение исполнения контракта:

А) оригинал безотзывной банковской гарантии с приложением копий генеральной лицензии банка и договора о выдаче безотзывной банковской гарантии;

Б) оригинал или копию платежного поручения, о залоге денежных средств заверенную печатью подрядчика;

В) заверенная нотариально копия договора банковского вклада (депозита) в пользу третьего лиц, либо депозитный сертификат, либо иной документ, отвечающий требованиям действующего законодательства, предусмотренным для таких документов;

Д) заверенная нотариально копия договора поручительства с приложением копий учредительных документов поручителя и документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя.

9.4. Срок действия банковской гарантии, договора поручительства  должен на 24 месяца превышать срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, то есть до 30.11.2014г

Обеспечение исполнения  муниципального контракта в виде передачи заказчику в залог  денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) действует до полного исполнения Подрядчиком  своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

Денежные средства перечисленные Подрядчиком для обеспечения исполнения муниципального контракта возвращаются Муниципальным Заказчиком Подрядчику в течении 60 календарных дней со дня подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта.

9.5. Средства из обеспечения исполнения контракта подлежат выплате Муниципальному Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту.

9.6. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Муниципальному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 рабочих дней предоставить Муниципальному Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Муниципальным Заказчиком сроки.

10.3. Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Муниципальным Заказчиком своих обязательств.

10.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом,  Муниципальный Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены муниципального контракта. Сумма неустойки начисляется и удерживается при окончательном расчете с Подрядчиком. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Убытки, причиненные неисполнением или просрочкой исполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту, взыскиваются в полной мере сверх неустойки.

10.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. Штраф (неустойка) удерживается Муниципальным заказчиком при окончательном расчете.

10.6. В случае расторжения Муниципального контракта из-за нарушения условий настоящего Муниципального контракта Подрядчиком, с последнего взимается штраф в размере 30% от цены, указанной в п. 8.1 настоящего Муниципального контракта.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному муниципальному контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

11.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 11.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельств.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

12.1. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения, дополнения и приложения к муниципальному контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, являются его неотъемлемой частью.

13.2. Все споры по настоящему муниципальному контракту решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.

13.3. Муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.4. Срок действия муниципального контракта устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему муниципальному контракту.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

14.1. Приложениями к настоящему муниципальному контракту являются следующие документы:

Приложение № 1 – техническое задание.

Приложение № 2 – календарный график производства работ.

Приложение № 3 – документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Муниципальный Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МКУ Администрация Вертикосского сельского поселения 636700, Томская обл., с. Вертикос, ул. Молодежная 1 ИНН 7006006442, КПП 700601001 УФК по ТО (УФ Администрации Каргасокского р-на, МКУ Администрация Вертикосского сельского поселения, л/с 2011000051) Счет № 40204810600000000052 БИК 046902001 в ГРКЦ ГУ банка России по Томской обл. г. Томск |  |

16. ПОДПИСИ СТОРОН

| Муниципальный Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| _________________ Лемешева О.В. | ____________________ |