МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕРТИКОССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2011г.                                                                                                              № 11

с.Вертикос

О мероприятиях в период весеннего половодья

на территории с.Вертикос

Каргасокского района в 2011 г.

В соответствии с Законом Томской области « О защите населения и территории Томской области от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На время проведения паводковых мероприятий, создать оперативно – хозяйственную комиссию по подготовке  производственных, культурно-бытовых объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью в составе:

- Галинский Г.В. – глава администрации сельского поселения;

- Филатова Е.А. – специалист по организационной и кадровой работе;

- Устинова Т.В- главный бухгалтер администрации

- Савельев А.М. – начальник Вертикосской  п.п;

- Михалев В.С. - депутат

2. Комиссии определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из районов затопления согласно плана;

3. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности в срок до 15 апреля 2011 года, провести уборку и закрепление материальных ценностей на территории затопляемой зоны.

4. Создать необходимый запас медикаментов в с.Вертикос – ответственные Макаева Н.В., Валова Я.В.

5. В срок до 1 апреля 2011 года завести необходимое количество продуктов питания, муки, и товаров первой необходимости – ответственные Рыбакова О.В., Кинцель Н.Ю., Левкина Н.В., Трифонова Л.А., Михеева Н.П.

6. О всех происшествиях, связанных с гибелью людей на водных объектах, информировать ведущего специалиста ГО  ЧС Найбороденко В.Г. по установленным формам.

7. Предоставлять данные об уровне воды в р.Обь в период интенсивного снеготаяния  в дежурно-диспетчерскую службу Администрации Каргасокского района  по телефону 2-24-05.

8. Контроль данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Вертикосского

сельского поселения                                                                     Г.В.Галинский

ПЛАН

мероприятий по защите населения, объектов находящихся на

паводкоопасных территориях Вертикосского сельского поселения

| Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- |
| Очистка канав | 12.04.2011 |
| Провести инвентаризацию жилья находящегося в собственности | 15.04.2011 |
| Места временного отселения пострадавшего населения | Здание школы, БДЦ май 2011 |
| Сделать объявления по мерам безопасности в период паводка | 15.04.2011 |