**МО «ВЕРТИКОССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**15.04.2013 № \_18\_**

с.Вертикос

О дополнительных мероприятиях

по пропуску паводковых

вод и половодья на территории

Вертикосского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период обильного снеготаяния и весеннего половодья 2013 года на реке Обь, в дополнение к распоряжению № 04 от 07.03.2013г. в населенном пункте Вертикос:  1. План мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и половодья на р.Обь в с.Вертикос дополнить необходимыми мероприятиями.  2. Предоставлять информацию, согласно Плану мероприятий по пропуску паводковых вод и половодью в дежурно-диспетчерскую службу Администрации Каргасокского района.  3. Организовать контроль за выполнением мероприятий совместно с организациями и учреждениями с.Вертикос.  В случае чрезвычайной ситуации:  - создать комиссию по ЧС, определить силы и средства для работы в зонах ЧС;  - определить порядок оповещения и эвакуации населения;  - при необходимости принимать оперативно-хозяйственные меры, неотложные работы с привлечением организаций, расположенных на территории поселения.  Глава Вертикосского сельского поселения О.В.Лемешева | | |
|  |  |  | |

**ПЛАН**

**основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и половодья на реке Обь в с.Вертикос**

**в 2013 году. (с дополнением согласно распоряжению № 18 от 15.04.2013г)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственные за организацию исполнения** | **Срок**  **исполнения** | **Отметка о исполнении** |
| 1 | Создать поселковую паводковую комиссию. | Глава поселения | март |  |
| 2 | Организовать очистку от снега улиц, канав. | Глава поселения  Жители поселения | 12.04.2013 |  |
| 3 | Провести инвентаризацию жилья, находящегося в собственности, организовать его страхование. | Администрация | 15.04.2013 |  |
| 4 | Определить места временного размещения людей и места отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из зон затопления. | Глава поселения, комиссия | 26.03.2013 |  |
| 5 | Разместить объявления, распространить информацию по мерам безопасности в период паводка. | Глава поселения | 17.04.2013 |  |
| 6 | Организовать медицинское обслуживание старшего поколения, проживающего в зонах возможных затоплений, создать резерв медикаментов, перевязочного материала. | Заведующая ФАП | 31.03.2013 |  |
| 7 | Проверить запасы ГСМ для обеспечения выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий возможных затоплений и подтоплений. | Глава поселения  Руководители организаций | 31.03.2013 |  |
| 8 | Обеспечить готовность вертолётных площадок к приёму транспортных средств. | Главы сельских поселений  Начальник ВПП | 01.04.2013 |  |
| 9 | Подготовить списки больных людей, лиц преклонного возраста, которые не смогут перемещаться самостоятельно в случае эвакуации. | Администрация, ФАП | 01.04.2013 |  |