Приложение № 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

к МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ № 6 ОТ 17.09.2012 ГОДА

| №№ п/п | Наимен.этапов работ | Наимен.Испол- нителя этапа | Сроки проведения работ |  | Отчетный документ о пров. работ | Срок представл. отчет.докум. | Ответств. за прием- ку работ (наимен. организ.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нач. | оконч. |  |  |  |
| 1 | Земляные работы | ООО Управляющая компания «Ремсервис» | 17.09.2012 | 30.11.2012 | КС-2 | 30.11.2012 | МКУ Администрация Вертикосского сельского поселения О.В.Лемешева |
| 2 | Фундамент |  | 17.09.2012 | 30.11.2012 |  | 30.11.2012 |  |
| 3 | Стены |  | 17.09.2012 | 30.11.2012 |  | 30.11.2012 |  |
| 4 | Кровля |  | 17.09.2012 | 30.11.2012 |  | 30.11.2012 |  |
| 5 | Оконные проемы |  | 17.09.2012 | 30.11.2012 |  | 30.11.2012 |  |
| 6 | Полы |  | 17.09.2012 | 30.11.2012 |  | 30.11.2012 |  |
| 7 | Дверные проемы |  | 17.09.2012 | 30.11.2012 |  | 30.11.2012 |  |
| 8 | Отопительно- варочная печь |  | 17.09.2012 | 30.11.2012 |  | 30.11.2012 |  |
| 9 | Штукатурные работы |  | 17.09.2012 | 30.11.2012 |  | 30.11.2012 |  |
| 10 | Веранда |  | 17.09.2012 | 30.11.2012 |  | 30.11.2012 |  |
| 11 | Перевозка строительных грузов |  | 17.09.2012 | 30.11.2012 |  | 30.11.2012 |  |

Заказчик                         											  Исполнитель

________________________      									     ________________________

М.П.                         										      М.П.